**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

2020년 02월 03일

과정명 : 프로젝트형 AI 서비스 개발 (2회차)

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 반짝단짝 (반려동물과 단짝이 되자) (1조) |
| 팀 원 | 팀장: 김종은  팀원:김현석 서영규 안준언 |
| 프로젝트 주제 | 반려인들을 위한 서울시 반려동물 인프라 검색 및 커뮤니티 서비스 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. 회원가입 및 로그인 기능  2. 게시판 기능  3. 검색기능  4. 테마 기능  5. 지도 API 활용 |
| 역할 분담 및 일정 | **- 역할분담**  김종은: 회원가입 및 로그인, 메인 페이지(검색) 구현. 마이페이지 구현  김현석: 데이터를 크롤링해 테마 별 목록 페이지, 상세 정보 페이지 구현  서영규: 게시판 + CURD 구현  안준언: 지도 API로 병원, 약국, (+API에 나오는 장소) 검색결과 구현  **- 일정**  2/2 ~ 2/3 프로젝트 기획  2/4 ~ 2/14 backend 구현  2/15 ~ 2/18 frontend 구현 & pt 준비  2/19 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 도구 | ● Back-end  - Django 2.2.5  - Python 3.8  - 카카오 지도 API  ● Front-end  - Javascript  - css |